|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En su mayoría sí. Toda la etapa de diseño la cerramos dentro de lo planificado. Nos ayudó tener el diseño bien amarrado y repartirnos el trabajo entre los tres. Nos complicó que el alcance creció con el chatbot y que todos trabajamos, así que los tiempos no siempre calzan.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Priorizando. Agregamos un Sprint 5 con la semana de holgura, dejamos el chatbot por reglas para el MVP y acordamos un plan B por si no nos da el tiempo. Lo atrasado lo metimos al Sprint 1 y revisamos el tablero de GitHub cada semana para detectar problemas a tiempo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo bien. Destaco el orden: cada decisión importante quedó documentada y justificada, y eso nos va a servir en la defensa. Para mejorar, tengo que pasar más rápido del papel al código y no pulir tanto los documentos. También quiero estimar con más realismo, porque el alcance se nos fue un poco de las manos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de si el comité va a valorar más el chatbot o un motor de reservas bien terminado, por si tenemos que recortar. Pregunta para el docente: ¿es aceptable presentar el asistente por reglas en el MVP y dejar la versión con IA como trabajo futuro?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Hasta ahora casi todo lo hicimos en conjunto, lo que funcionó para el diseño, pero en la implementación nos conviene que cada uno se haga cargo de un frente: backend, frontend e infraestructura/QA, con revisión cruzada de código.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evaluamos de forma positiva. Nos comunicamos bien, tomamos las decisiones en conjunto y nos complementamos en conocimientos. Podemos mejorar fijando un horario de reunión semanal fijo y repartiendo mejor las tareas, para que la carga no recaiga siempre en la misma persona.