INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

Definición del Proyecto APT

EXPERTIA — Plataforma SaaS de Reservas y Citas

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone

Profesor guía: Félix Cifuentes

Estudiante: Alberto Rincón

Santiago, Chile — Septiembre de 2026

# Índice

Abstract	2

Desarrollo de Ingeniería	3

1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia	3

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso	3

3. Relación con mis Intereses Profesionales	4

4. Factibilidad del Proyecto en el Marco de la Asignatura	4

5. Objetivos del Proyecto	4

6. Propuesta Metodológica de Trabajo	5

7. Plan de Trabajo	5

8. Propuesta de Evidencias de Logro	6

Conclusiones Individuales	7

Reflexión	8

# Abstract

El presente informe corresponde a la autoevaluación individual de la Definición del Proyecto APT denominado EXPERTIA, una plataforma SaaS multi-tenant de reservas y citas orientada a negocios de servicios. Este documento describe el proyecto y su relevancia, su relación con las competencias del perfil de egreso y con mis intereses profesionales orientados al diseño de arquitectura de software y desarrollo backend, además de argumentar su factibilidad dentro de la asignatura. Se presentan también los objetivos del proyecto, la propuesta metodológica de trabajo, el plan de trabajo por sprints y las evidencias que permitirán dar cuenta del logro de las actividades. El propósito de este ejercicio de autoevaluación es identificar fortalezas y aspectos por mejorar en la definición actual del proyecto, de manera de ajustarlo antes de la evaluación sumativa.

# Desarrollo de Ingeniería

## 1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia

EXPERTIA es una plataforma SaaS de reservas y citas pensada para negocios de servicios pequeños y medianos, cuyo problema central es la gestión manual de agendas: pérdida de clientes, errores de coordinación y nula visibilidad operativa para quien administra el negocio. El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma simple de configurar para cualquier rubro de servicios, sin la complejidad de configuración ni los costos poco transparentes que hoy presentan alternativas del mercado como AgendaPro, Calendly, SimplyBook.me, Booksy o Fresha.

La relevancia para el campo laboral de mi carrera es concreta: el proyecto no busca replicar un producto existente, sino resolver con un modelo de datos genérico Servicio-Recurso un problema que la industria hoy resuelve con productos separados por vertical. Esto tiene un impacto directo en negocios reales de servicios, que hoy deben elegir entre un producto genérico pero rígido, o uno específico pero acotado a un solo rubro. Desarrollar esta solución me permite ejercitar, en un contexto simulado, pero técnicamente exigente, el tipo de decisiones de diseño de software que un Ingeniero en Informática enfrenta al construir productos orientados a múltiples clientes.

## 2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El desarrollo de EXPERTIA me exige movilizar de forma concreta varias competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. Utilizo la competencia de análisis y diseño de software al definir la arquitectura de monolito modular con bounded contexts (IAM, Tenant, Catalog, Booking, Notification, Reporting y Asistente IA), aplicando criterios de separación de responsabilidades y de diseño orientado a dominio, en lugar de ensamblar componentes sin un criterio arquitectónico explícito.

También utilizo la competencia de desarrollo de software mediante la implementación del backend en Django REST Framework, la integración con PostgreSQL sobre AWS RDS y la definición de la infraestructura en Docker con integración continua. A esto se suma la competencia de gestión de proyectos informáticos, ejercida al planificar el trabajo en sprints con story points y al identificar de forma explícita el riesgo de capacidad del equipo (104 SP en 4 semanas), tomando decisiones informadas como implementar el asistente conversacional mediante reglas en el MVP en lugar de un modelo de lenguaje. Finalmente, la competencia de comunicación técnica se refleja en la necesidad de documentar y justificar cada decisión de arquitectura frente al profesor guía.

## 3. Relación con mis Intereses Profesionales

Mi interés profesional principal está en la arquitectura de software y el desarrollo backend, entendido como el diseño de sistemas que deben sostenerse en el tiempo y adaptarse a nuevos requerimientos sin reescrituras completas. En EXPERTIA, este interés se ve reflejado directamente en la decisión de construir el sistema como un monolito modular preparado para evolucionar a microservicios, y en el diseño del modelo genérico Servicio-Recurso, que resuelve con una sola abstracción tres escenarios de negocio distintos (profesional individual, recurso compuesto y servicio grupal).

## 4. Factibilidad del Proyecto en el Marco de la Asignatura

El proyecto es factible de realizar en el tiempo de la asignatura porque el alcance fue acotado de forma deliberada. En lugar de un desarrollo multi-rubro sin límites, se optó por un núcleo genérico validado con solo dos verticales piloto (salón de belleza y clínica/consultorio médico), y se declaró explícitamente qué queda fuera del MVP: pagos en línea, marketplace público, aplicación móvil nativa y reemplazo del soporte humano por el chatbot. Los materiales y tecnologías necesarias (Angular, Django REST Framework, PostgreSQL, Docker, AWS, GitHub Actions) son herramientas de uso gratuito o con capa gratuita suficiente para un proyecto académico, por lo que no representan una barrera externa.

## 5. Objetivos del Proyecto

Objetivo general: desarrollar una plataforma SaaS de reservas y citas, genérica y simple de configurar, que permita a negocios de servicios pequeños y medianos gestionar su agenda sin la complejidad ni los costos poco transparentes de las alternativas actuales del mercado.

- Diseñar una arquitectura de monolito modular (IAM, Tenant, Catalog, Booking, Notification, Reporting) que permita una eventual evolución a microservicios.

- Implementar un modelo de datos genérico Servicio-Recurso capaz de representar profesional individual, recurso compuesto y servicio grupal.

- Desarrollar el motor de reservas (Booking) como núcleo funcional del MVP, validado en dos verticales piloto.

- Incorporar un asistente virtual de agendamiento en lenguaje natural, implementado como MVP basado en reglas.

- Entregar una plataforma con suscripción transparente, sin comisiones ocultas por reserva.

## 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

El equipo adopta una metodología ágil tipo Scrum adaptada a un equipo de 3 personas y un plazo de 4 semanas. El trabajo se organiza en sprints semanales, cada uno con una meta concreta (fundacional, catálogo, reservas e IA, y cierre). Al inicio de cada sprint se realiza una sesión de planificación donde se revisan las historias de usuario y story points comprometidos; durante la semana se realizan reuniones breves de coordinación (daily) para detectar bloqueos a tiempo; y al cierre de cada sprint se realiza una revisión (sprint review) con el profesor guía y una retrospectiva interna del equipo.

## 7. Plan de Trabajo

El plan de trabajo se organiza en 4 sprints de una semana cada uno, considerando los recursos, facilitadores y obstaculizadores identificados por el equipo:

| Sprint | Actividades / Recursos | Duración | Facilitadores | Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — Fundacional | IAM + Tenant + infraestructura AWS + CI/CD. Recursos: Docker, AWS, GitHub Actions. | 1 semana | Stack tecnológico ya definido y validado por el equipo. | Curva de aprendizaje en configuración de AWS y CI/CD. |
| 2 — Catálogo | Catalog + modelo genérico Servicio↔Recurso. Recursos: Django REST Framework, PostgreSQL. | 1 semana | Modelo de datos ya diseñado conceptualmente antes de implementar. | Riesgo de subestimar la complejidad del modelo genérico al implementarlo. |
| 3 — Reservas + IA | Booking (motor de reservas) + Chatbot IA basado en reglas. | 1 semana | Alcance del chatbot ya acotado a reglas, sin dependencia de LLM externo. | Sprint de mayor carga: concentra el núcleo funcional y el chatbot (+12 SP de riesgo). |
| 4 — Cierre | Notification + Reporting + QA integral. | 1 semana | Módulos de menor complejidad relativa respecto a Booking. | Poco margen para corregir errores detectados tardíamente en QA. |

## 8. Propuesta de Evidencias de Logro

Para dar cuenta del logro de las actividades del proyecto, se propone recopilar evidencias verificables al cierre de cada sprint, y no únicamente al final del proyecto:

- Repositorio Git con historial de commits por módulo, que permite verificar el avance real de cada bounded context (evidencia de implementación).

- Tablero de historias de usuario con story points y estado por sprint, que permite contrastar lo planificado con lo efectivamente completado (evidencia de gestión).

- Diagrama de arquitectura del monolito modular y del modelo Servicio-Recurso, que documenta las decisiones de diseño tomadas (evidencia de diseño).

- Capturas de pantalla o grabación breve del sistema funcionando en cada vertical piloto (salón de belleza y clínica), que evidencian el funcionamiento real del MVP (evidencia funcional).

- Actas o minutas de las reuniones de revisión con el profesor guía, que respaldan la retroalimentación recibida y los ajustes aplicados (evidencia de seguimiento).

Estas evidencias se seleccionaron porque, en conjunto, permiten verificar no solo que el producto final funciona, sino que el proceso de desarrollo siguió la metodología y el plan de trabajo declarados en este informe.

# Conclusiones Individuales

Elaborar esta autoevaluación me permitió confirmar que la definición actual de EXPERTIA está fundamentada en decisiones de arquitectura concretas y no solo en una descripción funcional del producto. Como estudiante orientado a la arquitectura de software y al backend, valoro que el proyecto no haya optado por la solución más simple de construir (un producto de rubro único), sino por un modelo genérico que exige un diseño más cuidadoso, aun cuando esto implica mayor riesgo de capacidad dentro del plazo de la asignatura.

Al mismo tiempo, identifico como aspecto por mejorar la falta de detalle en la distribución específica de story points por módulo dentro de cada sprint, lo que dificulta anticipar en qué punto exacto del desarrollo podría materializarse el riesgo de capacidad ya identificado. Ajustar esto antes de la evaluación sumativa me permitiría, desde mi rol enfocado en el backend, anticipar con mayor precisión posibles cuellos de botella en el módulo de Booking, que es el núcleo funcional del sistema.

# Reflexión

Este ejercicio de autoevaluación me hizo notar que definir bien un proyecto de título no es solo describir qué se va a construir, sino argumentar por qué cada decisión de alcance y de arquitectura es razonable dentro de las restricciones reales de tiempo y equipo. Desde mi interés particular por el diseño de arquitectura de software, esta experiencia reforzó la idea de que una buena decisión técnica no es la más elegante en abstracto, sino la que se puede sostener con la capacidad real del equipo que la va a implementar.

Como aprendizaje personal, me queda clara la importancia de revisar con el profesor guía, antes de la evaluación sumativa, si el nivel de detalle de mi propuesta metodológica y de mi plan de trabajo es suficiente para alcanzar el nivel "Completamente logrado" en la pauta de autoevaluación, particularmente en los indicadores asociados a la factibilidad y a la propuesta de evidencias, que son los que más dependen de decisiones que aún puedo seguir afinando.