Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Maximiliano Diaz Alberto Rincon Genesis Cáceres |
| --- | --- |
| Rut | 18.997.621-6 26.011.664-9 20.788.589-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | EXPERTIA – Plataforma de Gestión y Reservas para Negocios de Servicios |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y arquitectura de aplicaciones; gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Diseñar y desarrollar soluciones de software aplicando patrones de arquitectura y buenas prácticas de ingeniería. Modelar y administrar bases de datos relacionales. Aplicar metodologías ágiles (Scrum) en la planificación y ejecución de proyectos de software. Implementar mecanismos de autenticación, autorización y seguridad en aplicaciones web. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La gestión de reservas y citas en negocios de servicios pequeños y medianos —como peluquerías, clínicas o gimnasios— suele realizarse de forma manual (agendas físicas, planillas o mensajería), lo que genera pérdida de clientes, errores de agenda y falta de visibilidad operativa para el dueño del negocio. Esta problemática es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque representa una necesidad real de digitalización de pequeñas y medianas empresas de servicios, un segmento que hoy debe elegir entre soluciones poco transparentes en sus costos o alternativas rígidas y complejas de configurar. El proyecto busca aportar una solución SaaS genérica, simple y transparente que pueda adoptarse por distintos rubros de servicios sin requerir conocimientos técnicos por parte del negocio. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto EXPERTIA consiste en el desarrollo de una plataforma SaaS de gestión y reservas para negocios de servicios. Su objetivo es permitir que cualquier negocio configure su operación de agendamiento —servicios, recursos, horarios y notificaciones— de manera simple, mediante un asistente de configuración por rubro, sin necesidad de conocimientos técnicos. La solución se aborda mediante una arquitectura de monolito modular con seis módulos (IAM, Tenant, Catalog, Booking, Notification y Reporting) más un asistente conversacional de agendamiento basado en inteligencia artificial, desarrollados de forma incremental en cuatro sprints. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El desarrollo de EXPERTIA pone en práctica de manera integral las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática seleccionadas: el diseño de una arquitectura de software escalable (monolito modular con bounded contexts), el modelamiento de una base de datos relacional genérica (modelo Servicio↔Recurso), la aplicación de metodologías ágiles para planificar y ejecutar el trabajo en sprints, y la implementación de mecanismos de autenticación y seguridad (módulo IAM). De esta forma, el proyecto permite demostrar el dominio de las competencias técnicas adquiridas durante la carrera mientras resuelve una problemática real. |
| Relación con los intereses profesionales | El desarrollo de productos de software completos, desde el levantamiento del problema hasta el diseño de arquitectura y la implementación, es un área de especial interés dentro de mi formación como Ingeniero en Informática. EXPERTIA me permite profundizar en el diseño de arquitecturas evolutivas y en la incorporación de inteligencia artificial aplicada a productos SaaS, aspectos que espero seguir desarrollando en mi ejercicio profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible considerando la duración del semestre académico (18 semanas, distribuidas en las tres fases de la asignatura de Portafolio de Título) y las horas asignadas a la asignatura, que permiten planificar el trabajo en cuatro sprints de tres semanas cada uno. El equipo cuenta con tres integrantes con conocimientos previos en Angular, Django REST Framework, PostgreSQL, Docker y AWS, stack definido para el proyecto, lo que reduce la curva de aprendizaje. Como factores externos que facilitan el desarrollo se cuenta con acceso a servicios cloud (AWS) y herramientas de código abierto sin costo para el equipo. Como principal factor de riesgo se identifica la carga de trabajo estimada (104 story points) frente al plazo disponible; para mitigarlo se acotó el alcance del asistente conversacional a un modelo basado en reglas (sin LLM) durante el MVP, dejando la incorporación de un modelo de lenguaje como mejora posterior a la defensa del proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma SaaS de gestión y reservas (EXPERTIA) que permita a negocios de servicios pequeños y medianos configurar y administrar su operación de agendamiento de forma simple, transparente y escalable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar una arquitectura de monolito modular con bounded contexts (IAM, Tenant, Catalog, Booking, Notification, Reporting) que permita una evolución futura hacia microservicios. 2. Implementar el módulo de autenticación, autorización y gestión de negocios (IAM y Tenant) mediante un asistente de configuración por rubro. 3. Desarrollar un modelo de datos genérico Servicio <-> Recurso capaz de representar distintos escenarios de negocio (profesional individual, recurso compuesto y servicio grupal). 4. Implementar el motor de reservas (Booking) como núcleo funcional de la plataforma. 5. Incorporar un asistente conversacional basado en reglas para el agendamiento en lenguaje natural. 6. Construir los módulos de notificación y reportería para el seguimiento operativo del negocio. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en cuatro sprints de tres semanas cada uno durante la fase de desarrollo (semanas 5 a 16): Sprint 1 – Fundacional (IAM, Tenant e infraestructura), Sprint 2 – Catálogo (modelo genérico Servicio <-> Recurso), Sprint 3 – Reservas e IA (motor de reservas y chatbot basado en reglas) y Sprint 4 – Cierre (Notification, Reporting y QA integral). Al inicio de cada sprint se realizará una reunión de planificación para definir historias de usuario y estimarlas en story points, y al cierre una revisión y retrospectiva para ajustar el trabajo siguiente. El equipo de trabajo —Maximiliano Díaz, Genesis Cáceres y Alberto Rincón— distribuirá las responsabilidades de forma rotativa entre las funciones de desarrollo backend, desarrollo frontend e integración/pruebas en cada sprint, manteniendo reuniones semanales de seguimiento para coordinar avances y bloqueos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Definición y Diseño del Proyecto (Fase 1 APT) | Documento que describe el problema, los objetivos, la arquitectura propuesta (monolito modular) y el modelo de datos genérico Servicio<-> Recurso del proyecto EXPERTIA. | Permite validar con el docente guía la viabilidad técnica y el alcance antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Prototipo funcional Sprint 1-2 (IAM, Tenant, Catalog) | Aplicación desplegada en ambiente de pruebas con autenticación, gestión de negocio (tenant) y catálogo de servicios/recursos operativos. | Evidencia el avance técnico real del desarrollo y el cumplimiento del primer bloque de sprints. |
| Avance | Reporte de Sprint (Sprint 3: Booking + Asistente IA) | Informe de sprint con historias de usuario completadas, capturas del motor de reservas y demo del chatbot de agendamiento basado en reglas. | Permite verificar el cumplimiento incremental del plan de trabajo y detectar desviaciones a tiempo. |
| Final | Aplicación EXPERTIA (MVP) + Manual Técnico y de Usuario | Plataforma SaaS completa y desplegada (Angular + Django REST Framework + PostgreSQL en AWS) junto con manual técnico de arquitectura y manual de usuario final. | Constituye el entregable final que demuestra el cumplimiento del objetivo general del Proyecto APT. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y levantamiento de requerimientos de software | Definición del problema, objetivos y alcance del proyecto | Investigación del problema de gestión manual de reservas, análisis competitivo y definición del alcance del MVP (6 módulos + asistente IA). | Entrevistas/benchmark de mercado, documento Guía APT, Google Docs | 4 semanas (S1-S4). | Equipo Completo Maximiliano Diaz Alberto Rincon Genesis Cáceres | Riesgo de alcance amplio; se prioriza un MVP acotado a dos verticales piloto (peluquería y clínica). |
| Diseño de arquitectura de software | Diseño de arquitectura y selección de stack tecnológico | Definición de la arquitectura de monolito modular (bounded contexts) y del stack tecnológico (Angular, Django REST Framework, PostgreSQL, Docker, AWS). | Diagramas de arquitectura, documentación técnica de Angular/Django/AWS | 2 semanas (S4-S5) | Equipo Completo Maximiliano Diaz Alberto Rincon Genesis Cáceres | Define la base técnica para los cuatro sprints siguientes. |
| Desarrollo backend y DevOps | Sprint 1 — Fundacional | Implementación de autenticación, autorización y roles (IAM), gestión del negocio (Tenant) e infraestructura base en AWS con integración continua (CI/CD). | AWS, Docker, GitHub Actions, Django REST Framework | 3 semanas (S5-S7) | Equipo Completo Maximiliano Diaz Alberto Rincon Genesis Cáceres | Módulo crítico del cual dependen los sprints siguientes. |
| Modelamiento de datos y desarrollo backend | Sprint 2 — Catálogo | Implementación del módulo Catalog y del modelo genérico Servicio↔Recurso, capaz de representar profesional individual, recurso compuesto y servicio grupal. | PostgreSQL, Django REST Framework | 3 semanas (S8-S10) | Equipo Completo Maximiliano Diaz Alberto Rincon Genesis Cáceres | El modelo genérico es el principal diferenciador técnico del proyecto. |
| Desarrollo full-stack e integración de IA | Sprint 3 — Reservas + IA | Implementación del motor de reservas (Booking) y del asistente conversacional de agendamiento basado en reglas (sin LLM). | Angular, Django REST Framework, motor de reglas/intents | 3 semanas (S11-S13) | Equipo Completo Maximiliano Diaz Alberto Rincon Genesis Cáceres | El chatbot con modelo de lenguaje (LLM) queda como mejora post-defensa. |
| Desarrollo backend y aseguramiento de calidad | Sprint 4 — Cierre | Implementación de Notification y Reporting, e integración de pruebas de extremo a extremo sobre toda la plataforma. | Servicio de notificaciones, herramientas de testing (unitario/e2e) | 3 semanas (S14-S16) | Equipo Completo Maximiliano Diaz Alberto Rincon Genesis Cáceres | Últimas funcionalidades obligatorias antes de la fase de cierre. |
| Documentación técnica | Pruebas integrales y documentación | Ejecución de pruebas integrales sobre el MVP completo y elaboración del manual técnico y de usuario. | Casos de prueba, plantilla de manual técnico | 1 semana (S17) | Equipo Completo Maximiliando Diaz Alberto Rincon Genesis Cáceres | Base para la evidencia final del proyecto. |
| Comunicación y gestión de proyectos | Preparación y defensa final del proyecto | Elaboración de la presentación final y ensayo de la defensa del Proyecto APT ante el comité evaluador. | Presentación (PPT), demo funcional del MVP | 1 semana (S18) | Equipo Completo Maximiliando Diaz Alberto Rincon Genesis Cáceres | Se recomienda ensayar la demo en el ambiente real de despliegue. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del problema, objetivos y alcance | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y stack tecnológico |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 — Fundacional |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 — Catálogo |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 — Reservas + IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 — Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Pruebas integrales y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Preparación y defensa final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.