INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

Definición del Proyecto APT

EXPERTIA — Plataforma SaaS de Reservas y Citas

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone

Profesor guía: Félix Cifuentes

Estudiante: Genesis Cáceres

Santiago, Chile — Septiembre de 2026

# Índice

Índice	1

Abstract	2

Desarrollo de Ingeniería	3

1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia	3

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso	3

3. Relación con mis Intereses Profesionales	4

4. Factibilidad del Proyecto en el Marco de la Asignatura	4

5. Objetivos del Proyecto	5

6. Propuesta Metodológica de Trabajo	5

7. Plan de Trabajo	6

8. Propuesta de Evidencias de Logro	6

Conclusiones Individuales	8

Reflexión	9

# Abstract

El presente informe corresponde a la autoevaluación individual de la definición del Proyecto APT denominado EXPERTIA, una plataforma SaaS orientada a la gestión de reservas y citas para negocios de servicios. El proyecto busca centralizar y optimizar la gestión de agendas, clientes, servicios y recursos mediante una solución web. La propuesta se relaciona con mis intereses profesionales en el desarrollo web, manejo y consulta de bases de datos, gestión de procesos e inteligencia de negocios, especialmente mediante la generación y visualización de información para apoyar la gestión y toma de decisiones. En este documento se presenta la descripción y relevancia del proyecto, su relación con las competencias del perfil de egreso y mis intereses profesionales, su factibilidad, objetivos, metodología, planificación y evidencias de logro.

# Desarrollo de Ingeniería

## 1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia

EXPERTIA es una plataforma SaaS de reservas y citas orientada principalmente a pequeños y medianos negocios de servicios. El proyecto busca solucionar problemas asociados a la gestión manual de agendas, tales como errores de coordinación, dificultades para administrar reservas, pérdida de información y poca visibilidad sobre el funcionamiento del negocio.

La solución permitirá gestionar servicios, recursos, reservas, clientes y disponibilidad mediante una plataforma web, incorporando además funcionalidades de notificación y generación de información para la gestión.

La relevancia del proyecto para el campo laboral de Ingeniería en Informática se relaciona con la posibilidad de aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, gestión de procesos y análisis de información. En particular, la información generada por las reservas y operaciones del sistema puede ser utilizada para construir reportes e indicadores que permitan apoyar la gestión y toma de decisiones de los negocios.

## 2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto EXPERTIA se relaciona directamente con las competencias de mi perfil de egreso, principalmente en el desarrollo de soluciones de software, construcción de modelos de datos y gestión de proyectos informáticos.

En primer lugar, aplico la competencia relacionada con la construcción de modelos de datos, ya que el proyecto requiere diseñar y utilizar una estructura de datos que permita gestionar clientes, servicios, recursos, disponibilidad y reservas. Esto se relaciona directamente con mi interés por las bases de datos y las consultas de información.

También se desarrolla la competencia de desarrollo de soluciones de software, mediante la implementación de una plataforma web que integra funcionalidades para la gestión de reservas, servicios, recursos y usuarios. Además, el proyecto permite aplicar conocimientos de gestión de procesos (BPM) al organizar y digitalizar el proceso de reserva y atención.

Finalmente, se aplica la competencia de gestión de proyectos, mediante la planificación de actividades, organización del trabajo, cumplimiento de objetivos y seguimiento del desarrollo utilizando una metodología ágil.

Considero que estas competencias se relacionan especialmente con mis intereses profesionales, ya que me permiten integrar desarrollo web, bases de datos, procesos e inteligencia de negocios, particularmente a través del uso de los datos generados por la plataforma para elaborar reportes, indicadores y dashboards que apoyen el análisis y la toma de decisiones.

## 3. Relación con mis Intereses Profesionales

Mis principales intereses profesionales se encuentran relacionados con el desarrollo web, el manejo y consulta de bases de datos, la gestión de procesos mediante enfoques BPM y la inteligencia de negocios. EXPERTIA se relaciona directamente con estos intereses debido a que el proyecto requiere desarrollar una solución web, estructurar y consultar información almacenada en bases de datos y representar procesos relacionados con la gestión de reservas.

Además, el proyecto incorpora un componente de Reporting que permite aprovechar los datos generados por la plataforma para obtener información relevante sobre la operación. Esto se relaciona especialmente con mi interés en inteligencia de negocios, ya que permite transformar datos operacionales en indicadores y visualizaciones que pueden apoyar la gestión y la toma de decisiones.

De esta manera, mi participación en EXPERTIA no se limita al desarrollo funcional de la plataforma, sino que también representa una oportunidad para fortalecer mis competencias en el manejo de datos, análisis de información y generación de herramientas de apoyo a la gestión.

## 4. Factibilidad del Proyecto en el Marco de la Asignatura

El proyecto EXPERTIA es factible de desarrollar dentro del periodo establecido para la asignatura debido a que su alcance se encuentra delimitado a un MVP. La propuesta considera validar la solución mediante dos verticales piloto, evitando incorporar funcionalidades de mayor complejidad que no son indispensables para demostrar el funcionamiento del producto.

Además, el equipo cuenta con las herramientas y tecnologías necesarias para desarrollar la solución, incluyendo herramientas para desarrollo web, bases de datos, control de versiones y despliegue.

Uno de los principales riesgos corresponde al tiempo disponible para implementar todas las funcionalidades planificadas. Para disminuir este riesgo se priorizarán las funcionalidades esenciales del MVP y se realizará seguimiento periódico del avance mediante la planificación por sprints.

## 5. Objetivos del Proyecto

Objetivo general: desarrollar una plataforma SaaS de reservas y citas, genérica y simple de configurar, que permita a negocios de servicios pequeños y medianos gestionar su agenda sin la complejidad ni los costos poco transparentes de las alternativas actuales del mercado.

- Diseñar una arquitectura de monolito modular (IAM, Tenant, Catalog, Booking, Notification, Reporting) que permita una eventual evolución a microservicios.

- Implementar un modelo de datos genérico Servicio-Recurso capaz de representar profesional individual, recurso compuesto y servicio grupal.

- Desarrollar el motor de reservas (Booking) como núcleo funcional del MVP, validado en dos verticales piloto.

- Incorporar un asistente virtual de agendamiento en lenguaje natural, implementado como MVP basado en reglas.

- Entregar una plataforma con suscripción transparente, sin comisiones ocultas por reserva.

## 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

El equipo adopta una metodología ágil tipo Scrum adaptada a un equipo de 3 personas y un plazo de 4 semanas. El trabajo se organiza en sprints semanales, cada uno con una meta concreta (fundacional, catálogo, reservas e IA, y cierre). Al inicio de cada sprint se realiza una sesión de planificación donde se revisan las historias de usuario y story points comprometidos; durante la semana se realizan reuniones breves de coordinación (daily) para detectar bloqueos a tiempo; y al cierre de cada sprint se realiza una revisión (sprint review) con el profesor guía y una retrospectiva interna del equipo.

## 7. Plan de Trabajo

El plan de trabajo se organiza en 4 sprints de una semana cada uno, considerando los recursos, facilitadores y obstaculizadores identificados por el equipo:

| Sprint | Actividades / Recursos | Duración | Facilitadores | Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — Fundacional | IAM + Tenant + infraestructura AWS + CI/CD. Recursos: Docker, AWS, GitHub Actions. | 1 semana | Stack tecnológico ya definido y validado por el equipo. | Curva de aprendizaje en configuración de AWS y CI/CD. |
| 2 — Catálogo | Catalog + modelo genérico Servicio↔Recurso. Recursos: Django REST Framework, PostgreSQL. | 1 semana | Modelo de datos ya diseñado conceptualmente antes de implementar. | Riesgo de subestimar la complejidad del modelo genérico al implementarlo. |
| 3 — Reservas + IA | Booking (motor de reservas) + Chatbot IA basado en reglas. | 1 semana | Alcance del chatbot ya acotado a reglas, sin dependencia de LLM externo. | Sprint de mayor carga: concentra el núcleo funcional y el chatbot (+12 SP de riesgo). |
| 4 — Cierre | Notification + Reporting + QA integral. | 1 semana | Módulos de menor complejidad relativa respecto a Booking. | Poco margen para corregir errores detectados tardíamente en QA. |

## 8. Propuesta de Evidencias de Logro

Para dar cuenta del logro de las actividades del proyecto, se propone recopilar evidencias verificables al cierre de cada sprint, y no únicamente al final del proyecto:

- Repositorio Git con historial de commits por módulo, que permite verificar el avance real de cada bounded context (evidencia de implementación).

- Tablero de historias de usuario con story points y estado por sprint, que permite contrastar lo planificado con lo efectivamente completado (evidencia de gestión).

- Diagrama de arquitectura del monolito modular y del modelo Servicio-Recurso, que documenta las decisiones de diseño tomadas (evidencia de diseño).

- Capturas de pantalla o grabación breve del sistema funcionando en cada vertical piloto (salón de belleza y clínica), que evidencian el funcionamiento real del MVP (evidencia funcional).

- Actas o minutas de las reuniones de revisión con el profesor guía, que respaldan la retroalimentación recibida y los ajustes aplicados (evidencia de seguimiento).

Estas evidencias se seleccionaron porque, en conjunto, permiten verificar no solo que el producto final funciona, sino que el proceso de desarrollo siguió la metodología y el plan de trabajo declarados en este informe.

# Conclusiones Individuales

La elaboración de esta autoevaluación me permitió identificar con mayor claridad la relación entre el proyecto EXPERTIA y mis intereses profesionales. El proyecto representa una oportunidad para aplicar conocimientos relacionados con el desarrollo web, las bases de datos, la gestión de procesos y la inteligencia de negocios, áreas que son de especial interés para mi desarrollo profesional.

En particular, considero relevante el manejo de los datos generados por la plataforma, ya que estos pueden ser consultados, organizados y transformados en información mediante reportes, indicadores y dashboards. Esto se relaciona directamente con mi experiencia e interés en el trabajo con datos y reportería, permitiéndome fortalecer mis conocimientos y aplicar de manera práctica lo aprendido durante la carrera.

Como aspecto a fortalecer, considero importante profundizar mis competencias en análisis de datos e inteligencia de negocios, buscando que la información obtenida desde EXPERTIA no solo permita visualizar lo que ocurre en el sistema, sino también aportar información útil para la gestión y toma de decisiones.

# Reflexión

Este proceso de autoevaluación me permitió comprender que el desarrollo de un proyecto informático no consiste únicamente en construir una solución funcional, sino también en identificar cómo esta puede aportar valor a una organización. En el caso de EXPERTIA, pude reconocer la importancia de los datos generados por el sistema y cómo estos pueden ser utilizados para mejorar la gestión de los procesos.

Desde mis intereses profesionales en desarrollo web, bases de datos, BPM e inteligencia de negocios, considero que EXPERTIA representa una oportunidad para integrar distintas áreas de conocimiento en un proyecto práctico. Especialmente, me interesa fortalecer la capacidad de transformar los datos obtenidos mediante consultas y procesos de análisis en información que pueda ser representada mediante reportes, indicadores y dashboards.

Finalmente, este ejercicio también me permitió identificar áreas que debo seguir desarrollando, principalmente en el análisis de información y la inteligencia de negocios, con el objetivo de complementar mis conocimientos técnicos y avanzar hacia un perfil profesional capaz de utilizar los datos para apoyar la optimización de procesos y la toma de decisiones.